| Согласовано Директор по капитальному строительству АО «Норильсктрансгаз» ______________________И.В. Коробкин «______»_____________________ 2016 г. | Утверждаю Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер АО «Норильсктрансгаз» _____________________А.Ю. Чистов «_____»__________________ 2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на проведение независимой оценки (экспертизы) обоснованности применения и размера коэффициента k=1,15 на «условия производства работ с усложняющими факторами» (стесненность) совместно с коэффициентами k=1,15 к нормам затрат труда и k=1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин на «выполнение работ при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве» на объекте «Техническое перевооружение опорно-ригельной части магистральных газопроводов АО «Норильскгазпром»

|  | Основание для проведения независимой оценки (экспертизы) | 1. Протокол заседания Инвестиционного подкомитета Блока непромышленных активов и энергетики ПАО ГМК «Норильский никель» № ГМК-13/16-пр-ипк от 27.07.2016г. |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные данные | Сметная и техническая документация. |
|  | Заказчик | АО «Норильсктрансгаз». |
|  | Район строительства | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (ТДНМР), Объект: Газопровод 3 нитка на участке 0-70 км 3 нитка МГ Мессояха-Норильск (участок 05-14 км) |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение. |
|  | Стадийность проектирования | Проведение независимой оценки (экспертизы) обоснованности применения и размера коэффициента, учитывающего усложняющие условия производства работ (стесненности), совместно с коэффициентами на «выполнение при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, нормируемым по соответствующим сборникам ТСНБ-2001» с учетом реальных условий производства работ на строительной площадке. |
|  | Объем работ | 1. Определение времени технологических операций, размера трудозатрат рабочих (чел.-час), рабочих, обслуживающих машины (чел.-час) и времени эксплуатации машин и механизмов (маш.-час) при производстве работ в охранной зоне действующего магистрального газопровода с учетом требований СТО Норильскгазпром 2.4.1-2012 (усложняющие факторы): - расчётные показатели при оптимальной организации строительства. - фактические показатели контрагента, действующего на строительной площадке. Подлежащая анализу технология строительного производства должна предусматривать наиболее эффективный организационно-технический уровень СМР - с оптимальной схемой транспортировки, организации переездов, размещения ресурсов на площадке, использование современных средств техники и с применением высокопроизводительных и мобильных средств механизации, способствующих сокращению сроков строительства и улучшению качества работ. 2. Составить расчет стоимости выполняемых работ (стоимость ресурсов определяется по расценкам ТСНБ-2001 Красноярского края) с учетом расчетных и фактических трудозатрат и расчетного и фактического времени эксплуатации машин и механизмов при производстве работ в охранной зоне действующего магистрального газопровода. 3. Произвести анализ изменения стоимости (оценить влияние) выполняемых работ при нормальных условиях производства работ (с учетом требований МДС 81-35.2004) и работ, выполненных в охранной зоне действующего газопровода, рассчитать коэффициент изменения стоимости. 4. Определение расчетного и фактического времени технологических операций, размера трудозатрат рабочих (чел.-час), рабочих, обслуживающих машины (чел.-час) и расчетного и фактического времени эксплуатации машин и механизмов (маш.-час), исключая фактор поточности выполнения технологических операций при производстве работ (без учета усложняющих факторов). 5. Определение расчетного и фактического уровня годового режима строительных машин при выполнении работ на объекте ТП-ОРЧ-МТ. 6. Составить расчет стоимости выполняемых работ с учетом расчетных и фактических трудозатрат и расчетного и фактического времени эксплуатации машин и механизмов при производстве работ в условиях капитального ремонта, технического перевооружения, реконструкции. 7. Произвести анализ изменения уровня годового режима строительных машин (оценить влияние) в условиях технического перевооружения, реконструкции относительно уровня годового режима строительных машин в условиях нового строительства (с учетом требований МДС 81-35.2004), рассчитать коэффициент изменения годового режима строительных машин. Учесть возможное взаимное пересечение факторов, отличающих условия производства ремонтных работ и работ, связанных с реконструкцией, от работ при новом строительстве, а также факторов, отражающих усложняющие условия работ (стесненность). 8. Произвести анализ изменения стоимости выполненных работ (оценить влияние) в условиях нового строительства (с учетом требований МДС 81-35.2004) и работ, выполняемых в условиях капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, рассчитать коэффициент изменения стоимости. |
|  | Состав документации | 1. Таблицы нормирования технологических операций. 2. Расчеты стоимости выполняемых работ с учетом расчетных и фактических трудозатрат и расчетного и фактического времени работы строительной техники. 3. Аналитические расчеты изменения стоимости выполняемых работ и изменения уровня годового режима строительных машин, с расчетами коэффициентов. 4. Отчет по оценке, степени и размеру влияния усложняющих факторов (в зоне действующего магистрального газопровода) и компенсируемых факторов, отличающих условия производства ремонтных работ и работ, связанных с реконструкцией, от работ при новом строительстве. |
|  | Особые условия строительства и производства работ | 1. Строительство в условиях действующего производства. 2. Условия Крайнего Севера. 3. Наличие неблагоприятных криогенных процессов. 4. Значительная обводненность территории. 5. Отсутствие технологических дорог. 6. Удаленность от транспортных магистралей. 7. Сложный рельеф местности. 8. Вахтовый метод производства работ. |
|  | Требования к технологии и режиму работы | 1. Режим работы предприятия непрерывный – круглосуточный и круглогодичный. |
|  | Срок проведения независимой оценки (экспертизы) | В соответствии с календарным планом к Договору на проведение независимой оценки (экспертизы). |
|  | Срок действия технического задания | В течение срока строительства объекта. Изменения к заданию утверждаются Заказчиком по согласованию с Исполнителем. |
|  | Порядок сдачи работы | 1. Вся документация передается Заказчику в переплетном и сброшюрованном виде в количестве 4 экземпляров. 2. Все материалы передаются Заказчику 1 экземпляре на CD-R диске в операционной системе «Windows». Электронная версия представляется в оригинальном (редактируемом) формате и формате PDF (Acrobat Reader). 4. Текстовые, табличные и графические материалы должны быть оформлены в программах Microsoft Office (версии не ниже 2007г.). Диск должен иметь этикетку с указанием изготовителя, название комплекта. 5. В корневом каталоге диска текстовый файл с содержанием. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. |

Лист визирования

к техническому заданию на проведение независимой оценки (экспертизы) обоснованности применения и размера коэффициента k=1,15 на «условия производства работ с усложняющими факторами» (стесненность) совместно с коэффициентами k=1,15 к нормам затрат труда и k=1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин на «выполнение работ при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве» на объекте «Техническое перевооружение опорно-ригельной части магистральных газопроводов АО «Норильскгазпром»

| № п\п | Наименование должности | Личная подпись | Дата | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проектов |  |  | М.М. Третьяков |
| 2. | Директор по капитальному строительству |  |  | И.В. Коробкин |
| 3. | И.о. Начальника УКРиС |  |  | Р.Д. Сейтмуратов |
| 4. | Начальник Отдела сметного ценообразования Управления методологии инвестиционного планирования ДИАиК |  |  | Н.С. Фоминцева |
| 5. | Начальник Отдела экспертизы инвестиционных проектов Управления планирования и экспертизы ДИАиК |  |  | И.А. Алешкин |