ДОГОВОР

строительного подряда

г. Норильск                                                                                  «__» _____ 201   г.

Акционерное общество «Норильскгазпром» (АО «Норильскгазпром), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Чистова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 		__						, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 							, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту (далее – «Работы») объекта «Магазин № 1, пос. Тухард» инв. №  2290023 (далее – «Объект»), в соответствии с «Календарным планом производства работ» (приложение № 1 к настоящему договору), а также с надлежащим качеством, и сдать результат работ Заказчику. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

Объем Работ определяется сметой, утвержденной Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2 «Сметная документация» к настоящему договору).

1.2. Общий календарный срок выполнения Работ по настоящему договору (также по тексту – «весь период выполнения Работ») определяется «Календарным планом производства работ» и составляет: начало -«	»         ______ 201	   года, окончание - «	»          201	   года.

1.3. Приемка Работ осуществляется Заказчиком только после выполнения Подрядчиком всего объема Работ по настоящему договору.

Датой окончания Работ, выполненных в соответствии с «Календарным планом производства работ», считается дата подписания Сторонами «Акта приемки комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта», оформленного в соответствии с приложением № 3 к настоящему договору.

Подписание «Акта приемки комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта» производится с оформлением в установленном порядке в полном объеме исполнительной и иной документации, соответствующей требованиям нормативно-технической документации (СНиП и др.) и иным нормативным актам РФ.

Дата окончания Работ может быть изменена в случаях приостановления Работ Заказчиком, выполнения Подрядчиком Работ досрочно, и других случаях, предусмотренных настоящим договором.

1.4. Работы по настоящему договору выполняются с применением материалов Заказчика и Подрядчика. Материалы Заказчика (давальческие материалы) указаны в «Комплектовочной ведомости материалов поставки Заказчика» (приложение №4 к настоящему договору).

- Стоимость договора

2.1. Стоимость Работ по настоящему договору в текущих ценах определяется «Сметной документацией» (приложение № 2 к настоящему договору) и составляет 				(					)  рублей      копеек.

2.2. Стоимость договора указана без учета НДС. НДС составляет 				(					)  рублей      копеек по ставке 18%. Стоимость настоящего договора с учётом НДС составляет 				   (					)  рублей      копеек.

Указанная предельная стоимость настоящего договора является окончательной и не может быть изменена иначе, чем в порядке, установленном настоящим договором.

- Порядок оплаты Работ

3.1. Расчет за фактически выполненные по настоящему договору в полном объеме Работы (пункт 1.3 настоящего договора) производится Заказчиком в размере 100% (сто процентов) от стоимости работ, указанной в подписанных Сторонами надлежащим образом оформленных первичных документах: «Акт о приемке выполненных работ» формы № КС-2 (далее по тексту – Акт формы № КС-2), «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» формы № КС-3 (далее по тексту – Справка формы № КС-3) и «Акт приемки комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта» (приложение № 3 к настоящему Договору).

3.2. Все изменения стоимости Работ и сроков их выполнения подлежат оформлению и действительны только путем заключения в письменной форме дополнительных    соглашений к настоящему договору.

3.3. Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты превышения согласованных общих объемов и стоимости Работ при отсутствии предварительного согласования дополнительных работ с Заказчиком и оформленного соответствующим образом дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.4. В случае досрочного прекращения настоящего договора по соглашению Сторон Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной стоимости пропорционально части работ, фактически выполненных Подрядчиком на момент прекращения действия договора.

Уплата производится на основании подписанных Сторонами надлежащим образом оформленных первичных учетных документов (Акт формы № КС-2, Справка формы № КС-3), при наличии счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, с отсрочкой 30 (тридцать) календарных дней с момента получения счета, оформленного надлежащим образом.

3.5. Проценты по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с момента выполнения работ до их оплаты на суммы, подлежащие оплате Заказчиком за выполненные работы, а также другие проценты за пользование денежными средствами, связанные с отсрочкой оплаты выполненных работ, не начисляются и Заказчиком Подрядчику не уплачиваются.

- Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работы своими силами.

4.1.2. До начала выполнения Работ по настоящему договору назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, предоставления установленных настоящим договором отчетных материалов, о чем направить Заказчику надлежаще оформленное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, должности представителей, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей, номера и даты доверенностей. К уведомлению должны прилагаться заверенные надлежащим образом копии выданных Подрядчиком доверенностей, подтверждающих объем и срок полномочий его представителей.

4.1.3. Приступить к выполнению Работ на Объекте строго в соответствии со сроками начала выполнения работ, указанными в «Календарном плане производства работ».

В случае несвоевременного начала выполнения Работ по причинам, зависящим от Подрядчика, нести ответственность в соответствии с пунктом 8.2 настоящего договора.

4.1.4. До начала выполнения Работ по настоящему договору, направить в адрес Заказчика для согласования перечень исполнительной документации.

По окончании выполнения Работ сформировать полный пакет исполнительной документации в соответствии с согласованным Заказчиком перечнем документов, входящих в состав исполнительной документации.

4.1.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения Работ направить Заказчику извещение о выполнении Работ в соответствии с пунктом 5.4 настоящего договора.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком (в соответствии с пунктом 5.4 настоящего договора) фактически выполненных Подрядчиком Работ предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные первичные учетные документы («Журнал учета выполненных работ формы № КС-6а» (далее – Журнал формы № КС-6а), Акт формы № КС-2 и Справку формы № КС-3), а также «Отчет об использовании давальческих материалов», оформленный в соответствии с приложением №10 к настоящему договору, и «Акт сверки по материально-техническим ресурсам», оформленный в соответствии с приложением №13 к настоящему договору.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика, оформленного Заказчиком в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего договора «Акта приемки комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта», предоставить Заказчику подписанный со своей стороны «Акт приемки комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта», счет и счет-фактуру.

Указанные в настоящем пункте договора документы направляются Подрядчиком в адрес Заказчика надлежаще оформленным сопроводительным письмом.

4.1.6. Выполнить Работы в полном соответствии с технологией производства строительно-монтажных работ, технической документацией и нормативно-правовой документацией в строительстве, соответствующей характеру, видам выполняемых Работ, а также категории Объектов.

Осуществлять производственный контроль качества строительства в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

4.1.7. Не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала строительно-монтажных работ на Объекте разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (далее - ППР).

Приступить к Работам на основании согласованных Сторонами ППР или технологической карты на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и календарного графика выполнения работ (объемы работ указываются в натуральных показателях).

Соблюдать все нормы и требования согласованного Сторонами ППР. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от исполнения Подрядчиком норм и требований ППР, устранить выявленные нарушения в срок, указанный в предписании Заказчика.

Известить Заказчика надлежаще оформленным письмом об устранении нарушений, указанных в предписании Заказчика. Факт устранения нарушений фиксируется Заказчиком.

При наличии повторных предписаний (замечаний) Заказчика к выявленным ранее нарушениям, нести ответственность в соответствии с пунктом 8.10 настоящего договора.

4.1.8. За 8 (восемь) рабочих дней до начала выполнения работ на Объекте в соответствии с «Календарным планом производства работ», а также в период выполнения Работ ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, разрабатывать и согласовывать с Заказчиком детализированные месячно-суточные графики выполнения работ на следующий месяц, оформленные в соответствии с приложением № 5 к настоящему договору.

4.1.9. Предоставлять в адрес начальника отдела капитального ремонта и строительства Заказчика ежесуточную информацию (отчет) о ходе выполнения Работ в соответствии с месячно-суточным графиком в электронном формате (В случае отклонения от согласованного графика направлять начальнику отдела капитального ремонта и строительства пояснения о причинах отклонения и мероприятия по устранению отставания), а также, по письменному запросу Заказчика, дополнительные данные о ходе работ и наличии на Объекте технических и людских ресурсов, материалов и оборудования.

4.1.10. По требованию Заказчика предоставлять данные об ожидаемом выполнении объемов работ, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящему договору, и в сроки, указанные Заказчиком.

4.1.11. Вести общий и специальные журналы производства работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4.1.12. За двадцать пять дней до начала Работ, в соответствии с действующим на предприятии Заказчика СТО 2.8.8-2012 «Учет движения давальческих материалов и оборудования при выполнении работ по капитальному строительству и капитальному ремонту в АО «Норильскгазпром» (далее – «СТО 2.8.8-2012»), подать Заказчику заявку на обеспечение Работ необходимым количеством материалов, оформленную в соответствии с приложением №7 к настоящему договору.

Обязанности по доставке материалов (от центральных складов Заказчика, расположенных в городах Норильск, Дудинка или на промыслах Заказчика), необходимых для производства Работ, а также обязанности по обеспечению необходимыми инструментами и такелажными приспособлениями для производства Работ возлагаются на Заказчика.

4.1.13. Принять материалы Заказчика по форме № М-15 «Накладная №СРО- на списание ТМЦ на давальческой основе», оформленной в соответствии с приложением №8 к настоящему договору, в соответствии с СТО 2.8.8-2012, обеспечить сохранность, рациональное и экономное их использование по назначению.

При приемке материалов Заказчика осуществить входной контроль качества получаемых материалов с составлением совместно с представителем Заказчика и подписанием акта входного контроля, оформленного в соответствии с приложением №9 к настоящему договору, в 2 (двух) экземплярах. Копию подписанного акта Подрядчик направляет в адрес начальника отдела капитального ремонта и строительства надлежаще оформленным письмом в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения материально-технических ресурсов Заказчика.

В случае не составления указанного в настоящем пункте договора акта претензии к качеству принятых Подрядчиком материально-технических ресурсов Заказчика не принимаются, устранение дефектов производится Подрядчиком за свой счет.

При приемке, транспортировке, складировании и хранении материалов обеспечить принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов, принятых Подрядчиком, за свой счет допоставить (заменить) необходимое количество материалов.

4.1.14. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, а также обязанность по обеспечению сохранности и целостности материалов, с момента их передачи Подрядчику до сдачи результата Работ по следующим документам, подписанным Сторонами: «Акту приемки комиссией законченных работ по капитальному ремонту  Объекта», «Акту осмотра неиспользованных давальческих материалов», оформленному в соответствии с приложением №11 к настоящему договору, и «Накладной на возврат неиспользованных давальческих материалов 
(ф. М-15)», оформленной в соответствии с приложением №12 к настоящему договору.

4.1.15. Возвратить Заказчику неиспользованные давальческие материалы в течение 7 (семи) дней с момента окончания выполнения полного объема работ на Объекте.

В случае если Подрядчиком в указанный срок не возвращены Заказчику неиспользованные давальческие материалы, Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней подписать договор купли-продажи неиспользованных давальческих материалов, предварительно, не позднее срока, указанного в абзаце 
1 настоящего пункта договора, уведомив Заказчика надлежаще оформленным письмом о намерении заключить такой договор.

В случае если Подрядчик в срок, определенный абзацем 1 настоящего пункта договора, не возвратил Заказчику неиспользованные давальческие материалы и не уведомил Заказчика надлежаще оформленным письмом о намерении заключить договор купли-продажи неиспользованных давальческих материалов, Заказчик вправе удержать стоимость неиспользованных невозвращенных давальческих материалов при расчете с Подрядчиком за выполненные работы до заключения договора купли-продажи неиспользованных давальческих материалов.

Стоимость неиспользованных невозвращенных давальческих материалов, определяется по цене реализации давальческих материалов Подрядчику (с учетом транспортно-заготовительских расходов (ТЗР), рентабельности и т.д.). НДС к цене реализации материалов принимается в размере, установленном законодательством РФ.

4.1.16. До начала выполнения работ принять у Заказчика Объект, а после окончания выполнения работ передать Заказчику Объект по утвержденному у Заказчика «Акту-допуску на объект для производства работ», оформленному в соответствии с приложением №14 к настоящему договору, или «Наряду-допуску», являющимся приложением к «Положению о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на объектах АО «Норильскгазпром», предоставить Заказчику копию разрешительных документов.

4.1.17. Передать результат Работ Заказчику в порядке, определенном в разделе 5 настоящего договора.

4.1.18. По окончанию Работ направить в адрес отдела капитального ремонта и строительства Заказчика всю исполнительную документацию в двух экземплярах на бумажном носителе в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего договора. Передача Заказчику исполнительной документации оформляется соответствующим реестром.

После согласования Заказчиком пакета исполнительной документации направить в течение 6 (шести) рабочих дней в адрес отдела капитального ремонта и строительства Заказчика надлежаще оформленным письмом скан-копии согласованных Заказчиком документов на CD/DVD носителе.

4.1.19. При выявлении Заказчиком некачественно выполненных Работ, а также, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступления от требований нормативной и технической документации, либо условий настоящего договора, ухудшившие качество Работ, составить совместно с Заказчиком Акт недостатков согласно разделу 5 настоящего договора, за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком.

4.1.20. Для выполнения Работ на Объекте использовать строительную технику и расходные материалы, соответствующие требованиям нормативных документов Российской Федерации.

Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами.

4.1.21. При выполнении Работ по настоящему договору обеспечить на месте производства работ и нести полную ответственность за выполнение и соблюдение своими работниками норм пожарной безопасности, мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, санитарии и правил воздушных перевозок в соответствии с действующими правилами и законодательством РФ.

Соблюдать действующие на предприятии Заказчика правила системы промышленной безопасности, требования «Положения о пропускном режиме в АО «Норильскгазпром», СТО 4.17.2011 «Порядок организации безопасного производства работ, выполняемых работниками подрядных организаций на объектах АО «Норильскгазпром».

Гарантировать, что любой работник Подрядчика, привлеченный Подрядчиком к выполнению Работ, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика по всем вопросам, связанным с техникой безопасности, охраной труда и охраной окружающей среды. Работник Подрядчика, допустивший нарушение внутренних нормативных актов о пропускном и внутриобъектном режимах, удаляется с Объекта и в дальнейшем не допускается на Объект до принятия к нему мер воздействия со Стороны Подрядчика.

Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в Управление промышленной безопасности и охраны труда Заказчика отчет о состоянии травматизма, оформленный в соответствии с приложением № 15 к настоящему договору, на бумажном носителе и в виде исходных данных файлов Word, Excel по электронной почте на имя E-mail: kislicina@ngaz.ru.

4.1.22. Осуществлять Работы с соблюдением требований природоохранного, водоохранного, земельного законодательства РФ. При этом стоимость настоящего договора включает в себя все оплаты Подрядчика за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф, за размещение отходов производства и потребления.

4.1.23. Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ, нормативно-техническими актами, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

В случае отсутствия у Подрядчика соответствующих допусков, разрешений, лицензий, иных документов, либо несвоевременного переоформления их в соответствующем порядке, Заказчик вправе не принимать соответствующие работы, а также приостанавливать платежи, предусмотренные настоящим договором. В этом случае Подрядчик считается не выполнившим в срок Работы и ответственным за просрочку.

После окончания всего объема Работ по настоящему договору обеспечить своевременный выезд иностранных граждан за пределы территории с регламентированным посещением.

4.1.24. Для целей выполнения Работ при необходимости обеспечить сооружение всех временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения Работ и услуг, их содержание и ремонт.

4.1.25. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях по ремонту, и при необходимости получать в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

4.1.26. В процессе проведения Работ обеспечивать систематическую уборку Объекта от строительного мусора и прочих отходов. В процессе производства Работ выполнять все природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством (в т.ч. получать лимиты, осуществлять вывоз отходов с территории Объекта на специализированные полигоны и их санкционированное размещение, утилизацию или переработку). Производить платежи за загрязнение окружающей среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся при выполнении Работ и предусмотренных для данной местности. Заключать договоры на утилизацию отходов, образующихся при выполнении работ, с лицами, имеющими лицензию на обращение с отходами. В случае несвоевременного вывоза бытовых отходов с территории Объекта, Заказчик вправе для осуществления такого вывоза отходов привлечь третьих лиц за счет Подрядчика.

4.1.27. Обеспечить охрану Объекта, находящихся на территории Объекта материалов, а также строительной техники и расходных материалов в течение всего срока выполнения Работ по настоящему договору до сдачи результата Работ по «Акту приемки комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта».

4.1.28. Обеспечить контроль своих действий в целях сбережения окружающей среды, создания безопасных условий труда, сохранения здоровья и безопасности работающего на объекте персонала. Привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.

4.1.29. Уведомлять Заказчика письменно и по факсимильной связи о любых внеплановых событиях и происшествиях на объектах и/или в связи с исполнением настоящего договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварию, то есть повреждение и/или разрушение зданий, сооружений, оборудования, строительной техники, иных технических устройств, применяемых на объектах, неконтролируемый взрыв и/или выброс загрязняющих веществ, пожар - в течение 2 (двух) часов;

- несчастный случай, независимо от степени его тяжести, по утвержденной законом форме - в течение 24 (двадцати четырех) часов, а в течение недели после окончания расследования предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

- хищение и иные противоправные действия - в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами - в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- забастовку персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая государственные контрольные (надзорные) органы, прямо или косвенно касающиеся объектов, и/или взаиморасчетов Сторон, и/или обязательств Сторон по настоящему договору - в течение 24 (двадцати четырех) часов.

4.1.30. В случае необходимости получить лицензии (разрешения) на природоохранную деятельность, в том числе:

- разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от всех видов передвижных и стационарных источников на весь период выполнения работ;

- лицензию (разрешение) на водопользование, связанное с использованием водных объектов, в том числе на забор и сброс воды при гидравлических испытаниях;

- разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф, в том числе за сброс загрязняющих веществ в водные объекты с неорганизованным стоком с территории производства работ;

- разрешение на размещение отходов производства и потребления на специализированных полигонах;

- лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами (в случае, если при производстве работ образуются опасные отходы).

4.1.31. Обеспечить своих специалистов и рабочих на весь период выполнения работ необходимым инструментом и приспособлениями, а также спецодеждой, средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами и правилами техники безопасности и промышленной санитарии.

4.1.32. Письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить Работы до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный «Календарным планом производства работ».

4.1.33. Ставить вопрос о переносе срока завершения Работ, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 4.1.32 настоящего договора, в течение согласованного Сторонами срока не примет необходимых мер для устранения указанных обстоятельств, влекущих за собой нарушение сроков выполнения Работ, и ухудшающих качество Работ.

4.1.34. Нести полную ответственность за некачественное выполнение Работ, если своевременно не предупредил Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 4.1.32 настоящего договора, либо продолжил Работы, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 4.1.33 настоящего договора, или продолжил Работы, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работ. В таком случае Подрядчик не вправе ссылаться на обстоятельства, указанные в пункте 4.1.32 настоящего договора.

4.1.35. В течение 15 дней со дня окончания работ на Объекте осуществить демонтаж временных зданий и сооружений, вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество. Строительный мусор вывезти в места, обозначенные Заказчиком.

4.1.36.  Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих разделах настоящего договора.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Требовать оплаты Работ, выполненных им надлежащим образом в сроки, согласно настоящему договору.

4.2.2. С письменного согласия Заказчика сдать выполненные по настоящему договору Работы досрочно.

4.2.3. При производстве Работ с применением материалов Заказчика, требовать своевременного обеспечения материалами, согласно поданным заявкам, в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Согласовать надлежаще оформленным письмом представленный Подрядчиком (абзац 1 пункта 4.1.4 настоящего договора) перечень исполнительной документации при условии, что представленный на согласование перечень соответствует требованиям Заказчика, требованиям нормативно-технической документации (СНиП и др.) и иным нормативным актам РФ.

4.3.2. Передать Подрядчику в производство работ (со склада в городе Дудинка или в городе Норильск, или на промыслах Заказчика) необходимые для выполнения Работ по настоящему договору материалы по форме М-15 «Накладная № СРО- на списание ТМЦ на давальческой основе» в соответствии с СТО 2.8.8-2012, обеспечив их сертификатами качества и другими документами, подтверждающими качество передаваемых товарно-материальных ценностей. Момент передачи Подрядчику материалов Заказчика определяется датой подписания Сторонами накладной по форме М-15.

4.3.3. Оформить и направить Подрядчику «Акт приемки комиссией законченных работ по капитальному ремонту  Объекта» в течение 10 (десяти) рабочих дней после проверки и подписания Сторонами представленных Подрядчиком:  Журнала формы № КС-6а, Акта формы № КС-2, Справки формы № КС-3, а также предоставления Подрядчиком оформленной в установленном порядке в полном объеме исполнительной и иной документации, соответствующей требованиям нормативно-технической документации (СНиП и др.) и иным нормативным актам РФ.

4.3.4. Принять и оплатить результат Работ по стоимости, указанной в пункте 2.1. настоящего договора, а также производить оплату Работ в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 3 настоящего договора.

4.3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения от Подрядчика извещения об окончании Работ, либо истечения срока, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, приступить к приемке результатов Работ при наличии исполнительной документации в полном объеме. При обнаружении отступлений от технической документации, от условий настоящего договора, ухудшающих результат Работ, или обнаружении иных недостатков в Работах, немедленно заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным в разделе 5 настоящего договора.

4.3.6. Регулярно проверять общий и специальные журналы производства работ и своей подписью подтверждать записи в журналах. Излагать свое мнение в журналах, если он не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика.

4.3.7. В соответствии с «Положением о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на объектах АО «Норильскгазпром» выдавать разрешения на производство работ в действующих цехах, вблизи мест прохождения инженерных коммуникаций, участков газопроводов, в зоне действия ЛЭП и линий связи, допуски на производство огневых работ и других соответствующих работ на Объекте. Оказывать содействие в организации Работ с соблюдением правил промышленной безопасности.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ согласно нормативной документации, соблюдением утвержденных сроков выполнения работ, правильностью использования Подрядчиком материалов, а также за исполнением Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2. При осуществлении контроля исполнения Подрядчиком норм и требований ППР устанавливать срок устранения выявленных нарушений путем направления Подрядчику предписаний.

- Порядок сдачи и приемки строительно-монтажных работ

5.1. Подрядчик заблаговременно, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней, письменно уведомляет Заказчика о необходимости принятия скрытых работ. Их готовность подтверждается актами освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций в соответствии с СТО № 2.6.2-2013, действующем на предприятии Заказчика.

5.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в соответствующий журнал производства работ и после оформления актов скрытых работ.

5.3. В случае, когда скрытые работы выполнены без предъявления Заказчику, в случае, если он не был проинформирован об этом, или проинформирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить ее.

5.4. Подрядчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения строительно-монтажных работ направляет Заказчику надлежаще оформленным письмом извещение о выполнении Работ и о готовности передать результат Работ в соответствии с пунктом 1.3 настоящего договора. К извещению должен прилагаться полный пакет исполнительной документации, соответствующий согласованному Заказчиком перечню (пункт 4.3.1 настоящего договора), а также реестр передаваемой документации, либо Подрядчик информирует в своем извещении Заказчика о том, что полностью сформированный пакет исполнительной документации (приводится перечень документов) находится на Объекте и будет передан Заказчику при приемке им выполненных Работ.

Исполнительная документация передается Подрядчиком Заказчику в 2 (двух) экземплярах.

Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, зафиксированных в Журнале формы № КС-6а, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты прибытия на место выполнения работ.

При отсутствии замечаний Заказчик письменно подтверждает соответствие переданной исполнительной документации фактически выполненным работам.

После подписания Заказчиком Журнала формы № КС-6а Подрядчик оформляет Акт формы № КС-2, Справку формы № КС-3, и направляет их с Журналом формы № КС-6а Заказчику в сроки и на условиях, указанных в пункте 4.1.5 настоящего договора.

5.5. В случае обнаружения при приемке результата Работ (пункт 1.3 настоящего договора) отступлений Подрядчика от технической документации, от условий договора, ухудшивших результат Работ, или обнаружения иных недостатков и дефектов в Работах, Сторонами составляется Акт недостатков. В нем отражаются обнаруженные недостатки, а также устанавливается срок для их устранения Подрядчиком. Акт недостатков составляется Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком извещения Заказчика об обнаруженных отступлениях (недостатках).

5.6. Если в течение пяти рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика об обнаруженных отступлениях (недостатках) Подрядчик уклоняется от составления Акта недостатков, Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее в соответствии с действующим законодательством РФ право проведения работ, аналогичных указанным в настоящем договоре. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица, а также устранить зафиксированные указанным способом недостатки по требованию Заказчика в предложенный им срок.

5.7. Устранение выявленных недостатков, согласно составленному Сторонами акту, производится Подрядчиком за свой счет. Повторное предъявление и повторная приемка результата работ осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи – приемки результата Работ.

5.8. В случае привлечения Подрядчика к осуществлению доработок двух и более раз, и при предъявлении Подрядчиком в очередной раз некачественно выполненного результата работ, Заказчик вправе для исправления недостатков привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет части средств, причитающихся Подрядчику по данному договору за фактически выполненные им работы. Действие настоящего пункта договора распространяется также на случаи отказа Подрядчика исправлять некачественно выполненный результат работ.

5.9. После выполнения Подрядчиком полного объема Работ и обязательств, предусмотренных настоящим договором, результат Работ считается принятым по надлежащим образом оформленному «Акту приемки комиссией законченных работ по капитальному ремонту  Объекта» в соответствии с пунктом 1.3 настоящего договора.

5.10. В случае досрочного прекращения настоящего договора по любым основаниям, выполненные Подрядчиком на момент прекращения действия настоящего договора работы, принимаются Заказчиком согласно порядку приемки выполненных работ, установленному в настоящем разделе договора, с оформлением надлежащим образом первичных учетных документов, подтверждающих понесенные Подрядчиком затраты (Акт формы № КС-2, Справка формы № КС-3).

Оформленный надлежащим образом счет-фактура на сумму выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, предъявляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Акта формы № КС-2, Справки формы № КС-3 в порядке, установленном действующим законодательством РФ (гл. 21 Налогового кодекса РФ).

- Гарантии качества Работ. Распределение рисков между сторонами.

6.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком технической документацией, с соблюдением действующих законодательных и нормативных актов, технических регламентов и СНиП РФ.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта составляет 12 месяцев от даты подписания Сторонами «Акта приемки комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта» при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации Объекта.

Гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения выявленных дефектов/несоответствий.

6.3. При обнаружении дефектов/несоответствий в течение гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, для чего письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов/несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов/ несоответствий и подписания акта о выявленных дефектах/несоответствиях.

6.4. В случае неприбытия представителей Подрядчика для расследования причин дефектов/несоответствий, а также при отказе Подрядчика от составления или подписания акта о выявленных дефектах/несоответствиях Заказчик вправе составить односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты/несоответствия возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

6.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет выявленные в период гарантийного срока дефекты/несоответствия, в срок, не превышающий 2 (две) недели с момента выявления дефекта/несоответствия.

В случае обоснованной невозможности устранить выявленные дефекты/несоответствия выполненных работ в указанный срок, Стороны могут согласовать иной разумный срок.

При выявлении дефектов/несоответствий Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты обращения Заказчика с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта/несоответствия и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания акта о выявленных дефектах/несоответствиях.

6.6. Подрядчик не несет ответственность за дефекты/несоответствия, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа Объекта/части Объекта, неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами,  ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, а также преднамеренного повреждения Объекта Заказчиком или третьими лицами.

6.7. По окончанию гарантийного срока с учетом всех его продлений, Подрядчик обязан составить и направить для подписания Заказчику протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, составленный в 2 (двух) экземплярах.

Заказчик, при отсутствии замечаний, в течение 10 (десяти) дней после получения подписывает протокол об отсутствии взаимных претензий со своей стороны и один его экземпляр возвращает Подрядчику.

6.8. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору.

6.9. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого для исполнения настоящего договора, а также результата выполняемых работ до момента подписания Сторонами «Акта приемки комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта».

- Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок письменно уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении. Сторона, не выполнившая установленные настоящим пунктом требования, лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания освобождения от ответственности. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены свидетельством, выданным уполномоченным государственным органом Российской Федерации.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения настоящего договора.

Если Стороны не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

- Ответственность Сторон

8.1 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

  - В случае нарушения начального и/или конечного сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,2% от цены работ по Договору за каждый календарный день просрочки.

  - В случае выявления фактов выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, лицами, с которыми у Подрядчика отсутствуют заключенные договоры, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай, но не более 10% (десяти процентов) от договорной стоимости.

8.4. В случае несоблюдения работниками Подрядчика норм и требований пожарной безопасности, мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, санитарии в соответствии с действующими правилами и законодательством РФ, действующих на предприятии Заказчика правил системы промышленной безопасности, требований «Положения о пропускном режиме в АО «Норильскгазпром», СТО 4.17.2011 «Порядок организации безопасного производства работ, выполняемых работниками подрядных организаций на объектах АО «Норильскгазпром» и не устранения выявленных Заказчиком нарушений в сроки, указанные в предписаниях Заказчика, по причинам, зависящим от Подрядчика, Подрядчик на основании письменного требования Заказчика обязан уплатить Заказчику штраф в размере до 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый факт выявленного и не устраненного нарушения. При повторном нарушении указанных выше норм и требований, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

В случае выявления факта нахождения работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также употребление спиртных напитков или наркотических веществ, на территории и на объектах Заказчика, Подрядчик на основании письменного требования Заказчика обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения, а также компенсировать Заказчику затраты, связанные с медицинским освидетельствованием работника Подрядчика, либо работник Подрядчика самостоятельно и за свой счет проходит такое освидетельствование.

Фиксация фактов появления работников Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, проноса (провоза) или нахождения на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, по условиям настоящего договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из следующих способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- иными способами, подтверждающими факт обнаружения на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса (провоза) или нахождения на объектах Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

8.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления Заказчику первичных учетных документов (пункт 4.1.5 настоящего договора) в комплекте с оформленной в установленном порядке исполнительной документацией, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ за каждый календарный день просрочки.

8.6. В случае несоблюдения Подрядчиком норм и требований ППР и не устранения выявленных Заказчиком нарушений в объеме и в сроки, указанные в предписаниях Заказчика, (пункт 4.1.7 настоящего договора) по причинам, зависящим от Подрядчика, Подрядчик на основании письменного требования Заказчика обязан уплатить Заказчику штраф в размере до 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый факт выявленного и не устраненного нарушения.

8.7. Если Подрядчиком допущено нарушение миграционного законодательства (пункт 4.1.23 настоящего договора), Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком в связи с этим расходы.

8.8. В случае несвоевременного освобождения Объекта от собственной строительной техники, расходных и неиспользованных материалов (пункт 4.1.35 настоящего договора), Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от договорной стоимости за каждый день просрочки.

8.9. В случае если Подрядчик допустил нарушение срока устранения недостатков, указанного в Акте недостатков, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от договорной стоимости за каждый календарный день просрочки.

Расчет суммы неустойки производится от даты, следующей за датой окончания сроков, установленных Актом недостатков, до даты фактического устранения выявленных недостатков.

Дата фактического устранения Подрядчиком недостатков определяется датой подписания первичной документации об устранении недостатков.

Дата фактического устранения Заказчиком недостатков определяется датой оформления соответствующей первичной документации, подтверждающей устранение Заказчиком недостатков собственными силами, в том числе силами третьих лиц.

8.10. Если при проведении приемки завершенных работ по капитальному ремонту Объекта (согласно пункту 5.9 настоящего договора) выяснится, что Объект не соответствует всем или нескольким, или одному из указанных в настоящем договоре требованиям, Заказчик вправе по своему собственному усмотрению:

- взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5% (пяти процентов) от договорной стоимости, отказаться от исполнения настоящего договора, и устранить недостатки самостоятельно или силами третьих лиц;

- или потребовать от Подрядчика устранения недостатков и проведения повторной приемки работ в указанные Заказчиком сроки. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ.

Если при проведении повторной приемки выяснится, что Объект не соответствует всем или нескольким, или одному из указанных в настоящем договоре требований, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% от договорной стоимости, отказаться от исполнения настоящего договора и устранить недостатки самостоятельно или силами третьих лиц.

Подрядчик обязан возместить Заказчику фактически понесенные расходы в связи с самостоятельным устранением недостатков или привлечением третьих лиц в срок 30 (тридцать) календарных дней от даты устранения Заказчиком недостатков. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности компенсировать прямые убытки Заказчика.

8.11. В случае если в период гарантийной эксплуатации Объекта Подрядчик отказался от исполнения своих обязательств, предусмотренных разделом 6 настоящего договора, Заказчик имеет право самостоятельно устранить выявленные дефекты или привлечь к устранению обнаруженных дефектов третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы в связи с самостоятельным устранением дефектов или привлечением третьих лиц в срок 30 (тридцать) календарных дней от даты устранения дефектов.

Дополнительно Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Работ.

8.12. В случае если Подрядчик в одностороннем порядке отказался от исполнения обязательств по настоящему договору, то Заказчиком в качестве штрафа удерживается 10% (десять процентов) от стоимости фактически выполненных работ.

8.13. Если в сроки, указанные в пункте 4.1.15 настоящего договора, Подрядчик не возвратил Заказчику неиспользованные давальческие материалы и не заключил договор купли-продажи этих материалов, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от договорной стоимости за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от договорной стоимости. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности уплатить Заказчику стоимость невозвращенных неиспользованных давальческих материалов.

При несоблюдении Подрядчиком условий пункта 4.1.15 настоящего договора, Заказчик вправе удержать стоимость невозвращенных и неиспользованных материалов при осуществлении расчетов с Подрядчиком за выполненные Работы до заключения договора купли-продажи неиспользованных давальческих материалов.

8.14. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации.

8.15. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки, при этом убытки взыскиваются в части, не покрытой штрафными санкциями.

8.16. Штрафы и неустойки, предусмотренные настоящим договором, подлежат оплате при наличии претензии Стороны по настоящему договору, чьи права нарушены. Оплата штрафов и неустоек не освобождает виновную Сторону от исполнения принятых на себя обязательств.

8.17. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Порядок разрешения споров

9.1. В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора Стороны договорились разрешать все разногласия, связанные с исполнением и/или неисполнением настоящего Договора, путем направления подписанной уполномоченным лицом претензии (графического образа претензии в случае направления электронной почтой или факсом) в адрес Стороны, нарушившей обязательства по Договору (по почтовому адресу либо по адресу электронной почты либо по номеру факса, указанным в разделе № 16 настоящего договора). Спор может быть передан на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края:

- при направлении претензии посредством почтовой связи – по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии по почтовому адресу регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;

- при направлении претензии посредством курьерской службы экспресс-доставки – по истечении 7 (семи) календарных дней со дня направления претензии по почтовому адресу;

- при направлении претензии электронной почтой или факсом – по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии по адресу электронной почты или факсу.

В претензии должны содержаться ссылки на нарушения другой Стороной условий настоящего договора, а также конкретное требование Стороны, направившей претензию.

  - Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

  - В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

- Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность передаваемых друг другу сведений, касающихся Договора, хода его исполнения и полученных результатов, в том числе, содержащихся в документах, которые имеют гриф «коммерческая тайна», не разглашать эти сведения третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны по Договору.

10.2. При нарушении условий, указанных в настоящей статье договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные Заказчику в связи с раскрытием информации, связанной с исполнением Договора.

10.3. Обязательства сторон относительно сохранения конфиденциальности полученных сведений не распространяются на общедоступную информацию.

- Возмещение имущественных потерь

11.1. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в любое время после заключения Договора, в случае, если к Заказчику на основании решения налогового органа (далее – Решение) будут предъявлены требования имущественного характера по причине не подтверждения налоговым органом права Заказчика на вычет сумм НДС, перечисленных Заказчиком в пользу Подрядчика, и(или) отказа налогового органа в признании права Заказчика на включение в состав расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости выполненных Работ по Договору.

11.2.Размер возмещения равен размеру требований имущественного характера (включая штрафные санкции), предъявленных налоговым органом к Заказчику и увеличенных на сумму, равную сумме налога на прибыль, которую Заказчик должен будет уплатить в связи с получением возмещения имущественных потерь. Размер возмещения определяется путем умножения суммы предъявленных налоговым органом требований имущественного характера (включая штрафные санкции) на 1,25.

  - Заказчик вправе обратиться за возмещением имущественных потерь к Подрядчику после вступления в силу Решения. При этом оспаривание Заказчиком Решения не является обязательным условием для обращения к Подрядчику за возмещением имущественных потерь.

11.4. В обоснование требования возместить имущественные потери Заказчик предоставляет Подрядчику следующие документы:

– заверенную Заказчиком выписку из вступившего в законную силу Решения, в силу которого возникают имущественные потери;

– копию требования об уплате налога, выставленного на основании Решения (далее – Требование).

  - Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от Заказчика с приложением обосновывающих ее документов, возместить Заказчику имущественные потери путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

  - Если Решение или Требование будет признано недействительным вышестоящим налоговым органом или судом, Заказчик обязан возвратить Подрядчику возмещенные имущественные потери в размере полученной суммы, начисление или взыскание которой было признано вышестоящим налоговым органом или судом неправомерным.

  - При этом возвращаемая Подрядчику сумма имущественных потерь уменьшается на сумму расходов, которые понес Заказчик в целях признания Решения и (или) Требования недействительным (расходы на досудебное обжалование и судебные расходы пропорционально сумме имущественных потерь, начисление или взыскание которых налоговым органом был признано неправомерным вышестоящим налоговым органом или судом).

  - Заказчик обязан возвратить Подрядчику сумму ранее возмещенных Подрядчиком имущественных потерь в течение 10 рабочих дней со дня:

– истечения срока на обжалование судебных актов либо вступления в законную силу последнего судебного акта по делу, по результатам рассмотрения которого Решение или Требование было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента не было исполнено;

– фактического возврата денежных средств (проведения зачета) Заказчику налоговым органом во исполнение решения суда, которым Решение было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента было исполнено.

- Заверение об обстоятельствах

  - Каждая сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что

- заключение и/или исполнение стороной Договора не противоречит законам, нормативным актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам стороны, судебным решениям;

- стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами стороны);

- сторона не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на ее имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, деятельность не приостановлена;

- сторона обладает соответствующими разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами СРО и проч.) и допусками, дающими право на выполнение видов работ в рамках договора;

- до подписания Договора его текст изучен стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов;

- договор подписывается уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами стороны лицом.

Кроме того, Подрядчик заверяет и гарантирует другой стороне, что осознает важность и значимость для Заказчика заключения и надлежащего исполнения настоящего Договора, а также возможные негативные последствия для Заказчика при неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком принятых на себя по Договору обязательств.

Все вышеперечисленные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, и стороны будут полагаться на них.

  - Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой стороны, имеющие для нее существенное значение вправе отказаться от Договора.

- Прекращение и расторжение договора

13.1. Настоящий договор считается прекращенным надлежащим исполнением Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по капитальному ремонту Объекта, включая гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта, предусмотренный разделом 6 настоящего договора и надлежащим исполнением обязательств, принятых на себя Заказчиком.

13.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в любое время до сдачи ему результата Работ. При этом Подрядчику должна быть оплачена часть стоимости, пропорциональная части работ, выполненных до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения настоящего договора, на основании предоставленных надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих понесенные Подрядчиком затраты (Акт формы № КС-2, Справка формы № КС-3). Возмещение упущенной выгоды Подрядчика в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ Заказчиком не производится.

В случае если Заказчик расторгает настоящий договор по основаниям ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, то Заказчик удерживает 10% (десять процентов) стоимости выполненных работ в виде штрафа.

13.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.4. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вручается Подрядчику за 20 (двадцать) календарных дней до даты одностороннего расторжения настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан:

- в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора прекратить выполнение Работ на Объекте, сдать Заказчику фактически выполненные объемы работ по настоящему договору в порядке, установленном настоящим договором;

- не позднее даты расторжения настоящего договора, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, передать Заказчику по актам техническую и исполнительную документацию, вывезти с территории Объекта собственную технику и неиспользованные расходные материалы. Заказчик обязан на основании акта сверки взаиморасчетов Сторон оплатить Подрядчику часть договорной стоимости, включая стоимость поставленных материалов Подрядчика, с учетом удержания причитающихся Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора неустоек и платежей.

13.5. В случае если Подрядчик продолжил выполнение работ после вручения ему уведомления об одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего договора, оплата таких работ, а также возмещение последовавших в связи с этим убытков, Заказчиком не производятся.

13.6. Заказчик, отказавшийся от исполнения настоящего договора по вышеуказанным основаниям, вправе от даты одностороннего расторжения настоящего договора привлечь для завершения Работ по настоящему договору нового Подрядчика.

13.7. В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон, порядок прекращения обязательств Сторон по настоящему договору определяется в Соглашении о расторжении настоящего договора.

13.8. В случае расторжения настоящего договора по любому основанию, Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию на весь объем выполненных работ, а также всю ранее полученную техническую документацию.

- Заключительные положения

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

14.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

14.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.

14.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, приложениями к нему и дополнительными соглашениями к настоящему договору, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- Приложения

- Приложение № 1 «Календарный план производства работ».

- Приложение № 2 «Сметная документация».

- Приложение № 3 «Акт приемки комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта» Образец.

- Приложение № 4 «Комплектовочная ведомость материалов поставки Заказчика»;

- Приложение № 5 «Месячно-суточный график» Образец.

- Приложение № 6 «Ожидаемое выполнение объемов работ» Образец.

- Приложение № 7 «Заявка в ОКРиС №__ на выписку товарно-материальных ценностей» Образец.

- Приложение № 8 «Накладная №СРО - на списание ТМЦ на давальческой основе» Образец.

- Приложение № 9 «Акт о результатах проверки материалов (изделий) на соответствие техдокументации» Образец.

- Приложение № 10 «Отчет об использовании давальческих материалов» Образец.

- Приложение № 11 «Акт осмотра неиспользованных давальческих материалов» Образец.

- Приложение № 12 «Накладная на возврат неиспользованных давальческих материалов» Образец.

- Приложение № 13 «Акт сверки по материально-техническим ресурсам»  Образец.

- Приложение № 14 «Акт-допуск на объект для производства работ» Образец.

Приложение № 15 «Отчет о состоянии травматизма» Образец.

- Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК АО «Норильскгазпром» | ПОДРЯДЧИК _____________________________ |
| --- | --- |
| Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, Почтовый адрес: 663318 Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, дом 1 телефон: (3919) 25-32-42, факс: (3919) 25-31-67 эл. почта: referent@ngaz.ru ИНН 2457002628, КПП 246750001 Р/счет № 407 028 109 755 200 101 63 К/счет № 301 018 100 000 000 003 88 в Сибирском филиале ПАО Росбанк Отделение Красноярск БИК 040407388 Генеральный директор _______________ А.Ю. Чистов | Место нахождения: (индекс) ________, г. _________,ул. _______, д. __, Почтовый адрес: (индекс) ________, г. _________,ул. _______, д. __, тел./факс (____) _________________, эл. почта ___________________, ИНН __________, КПП ___________ Р/с ___________________________, в г. _________________, БИК _____________, К/с ___________________________ _______________________________ _________________________ (указать должность подписанта) |